Gestión de Proyectos Software
Scrum – Requisitos e historias de usuario

---
Contenidos
- Requisitos
- Historias de usuario
  - Las tres ces
  - Nivel de detalle
  - Los criterios INVEST
- Requisitos no funcionales y adquisición de conocimiento
- Conseguir historias

---
Requisitos

---
Requisitos
- En desarrollo tradicional, los requisitos se detallan al principio y se intenta que sean inmutables
- En Scrum se negocian continuamente durante el desarrollo y se entregan al equipo de desarrollo just-in-time y justo con lo necesario para que trabajen
- En desarrollo tradicional, un cambio de requisitos puede implicar un proceso formal de cambio
  - Por tanto, se considera que es algo caro y poco deseable
  - Sin embargo, es común que un cliente no se dé cuenta de que quiere algo hasta bien avanzado el desarrollo
- En Scrum los requisitos son un grado de libertad que se puede manipular para alcanzar los objetivos
  - La capacidad de adaptar los requisitos a nuevas necesidades es uno de los principales beneficios de las metodologías ágiles
    - Cuanto más innovador sea tu producto, más te beneficias de esto

---
Requisitos en Scrum
- En lugar de crear requisitos detallados al principio, se crean entradas (items) de la pila del producto (PBI – product backlog items)
  - Al principio son poco más que huecos con una idea (placeholders) que más tarde rellenaremos con los requisitos detallados
  - Cada una representa algo valioso y deseable
- Las PBI al principio son grandes y poco detalladas
  - Con el tiempo se refinarán en PBI más detalladas
  - Las que vayamos a hacer en algún momento tendrán que ser lo bastante pequeñas y detalladas como para ser movidas a un sprint, donde se diseñarán, implementarán y probarán
    - Durante el sprint se detallarán aún más
- Las PBI se representan a menudo como historias de usuario (HU, user stories)
  - No siempre

---
Conversaciones
- Los requisitos facilitan una comprensión compartida de lo que hay que crear
  - Quien entiende lo que quiere se lo comunica a quien lo tiene que crear
- El desarrollo tradicional se basa en requisitos escritos y con vocación de permanencia
- Scrum se apoya más en conversaciones verbales frecuentes
  - Comunicación bidireccional, feedback rápido y ancho de banda grande
  - Esto no reemplaza a todos los documentos
    - P.ej., la pila del producto es un documento vivo

---
Refinado progresivo
- En el desarrollo tradicional todos los requisitos están al mismo nivel de detalle al mismo tiempo
  - Hay que decidir todos los detalles al principio, que es cuando sabemos menos sobre el proyecto
  - Todos los requisitos son igual de prioritarios
    - No hay una forma fácil de saber por dónde empezar
  - Los cambios, o descartes, requieren tirar esfuerzo a la basura
    - Cambiar o descartar algo que habíamos especificado cuidadosamente hace que ese esfuerzo de especificación se desperdicie
  - Se desalienta la posibilidad de clarificar y mejorar cosas porque se supone que los requisitos están completos y que, por tanto, ya no hace falta tocarlos más
- En Scrum los requisitos en los que se va a trabajar antes serán más pequeños y detallados que aquellos que no se abordarán de momento
  - El refinado progresivo desagrega grandes requisitos poco detallados en pequeños requisitos más detallados conforme hacen falta (just-in-time)
- Una pila de producto con todas las entradas completamente detalladas y donde nunca se cambian las prioridades de nada es, esencialmente, un documento de requisitos tradicional con otro nombre
  - Si nos encontramos con una pila de este tipo, puede ser una señal de que se está intentando aplicar Scrum sin haber entendido sus principios, o al tipo de problema menos adecuado para Scrum

---
Historias de usuario

---
Historias de usuario (HU)
- Son un formato para expresar el valor deseado para muchos tipos de entradas en la pila del producto, especialmente características (requisitos funcionales)
  - Entendibles desde el punto de vista de negocios y técnico
- Estructuralmente simples, proporcionan un punto de partida para una conversación
- Se pueden mantener con distintos niveles de detalle
  - Son fáciles de refinar progresivamente
- No son la única forma de representar entradas en la pila del producto
  - “Como usuario, quiero que el sistema no corrompa la base de datos para que mis datos no se pierdan” no parece la forma más adecuada de describir eso
- Son una aproximación ligera que encaja bien con los principios ágiles
- En algunos sitios llaman historias de usuario (o simplemente historias) a lo que aquí llamamos PBI o entradas de la pila
  - Pero no todas las PBI se expresan bien como historias, así que aquí prefiero que las distingamos
    - Algunas/muchas PBI serán HU, pero no todas

---
Las tres ces: card, conversation, confirmation

---
Tarjeta (Card)
- Muchas veces las historias de usuario se escriben al principio en tarjetas o en notas adhesivas
  - Pequeñas, para forzar la brevedad
- Capturan la esencia de un requisito y permiten que luego se desarrollen discusiones más detalladas
- Una plantilla común:
  - Como <rol o clase de usuario/a>
  - Quiero <un objetivo>
  - Para <un beneficio>

---
Tarjeta - Ejemplo
Como persona que cada día tiene que trabajar en un sitio distinto, quiero ver críticas de restaurantes cercanos a mi localización actual, para poder decidir dónde ir a comer sin tener que perder mucho tiempo

---
Conversación
- Los detalles de un requisito se sacan a la luz a través de una conversación entre el equipo de desarrollo, el dueño del producto y posibles clientes, inversores etc.
  - La historia de usuario sirve de recordatorio de que esa conversación está pendiente
- Esa conversación no es un evento que sucede una vez. Es un diálogo permanente
  - Cuando se escribe la historia inicial, cuando se refina, cuando se estima, cuando se planifica el sprint, y cuando se diseña, construye y prueba durante el sprint
- La conversación es, en buena parte, verbal, pero se suele complementar con documentos
  - Boceto de GUI
  - Reglas de negocio que se dejan por escrito
  - Algún documento externo
    - Un artículo científico-técnico, una ley o reglamento que hay que cumplir...

---
Confirmación
- Una historia de usuario contiene unas condiciones de satisfacción
  - Criterios de aceptación que clarifican el comportamiento deseado
- Se pueden escribir por detrás de la tarjeta
- Deberían usarse como base para diseñar tests de aceptación de alto nivel para esa historia

---
Confirmación - Ejemplo
- Como usuario del foro, quiero subir ficheros de contenidos para poder compartirlos con mis colegas
- Condiciones de satisfacción
  - Verificar con ficheros de texto: .txt, .pdf y .doc
  - Verificar con ficheros de imagen: .jpg, .gif y .png
  - Verificar con ficheros de video .mp4 de menos de 1GB
  - Verificar que no se pueden subir ficheros .exe para prevenir que se compartan virus
  - Etc.
- Recuerda que son de alto nivel
  - Cada una de las anteriores derivará típicamente en varios tests más específicos
    - Subir un fichero de 1 KB, de 1 MB y de 30 MB de cada tipo, descargarlo, comprobar que no se ha corrompido etc.
    - Idealmente, estos tests más específicos se automatizarán

---
Nivel de detalle de las historias

---
Nivel de detalle
- Es difícil planificar un producto completo con historias de usuario del tamaño que se puede abordar en un sprint
  - Tendríamos muchas historias desde el primer día y serían muy pequeñas
    - Esto nos acabaría llevando de vuelta al documento de requisitos tradicional
  - Por fortuna podemos escribir historias de usuario con distintos niveles de abstracción
- Épicas (epics)
  - Historias que probablemente requerirán muchos meses, y que posiblemente se vayan a dividir entre varios lanzamientos del producto
  - Nos permiten dar una visión global
- Características (features)
  - Demasiado grandes para un solo sprint, pero más concretas que las épicas
- Historias implementables (implementable stories)
  - Podemos abordar varias de estas en cada sprint
  - A veces se llaman sprintable stories

---
Épica - Ejemplo
Como usuario típico, quiero entrenar el sistema sobre los tipos de productos que prefiero para que sepa como filtrar mejor mis búsquedas

---
Nivel de detalle
- Por debajo de las historias sprintables, el siguiente nivel de detalle son las tareas (tasks)
  - Cada PBI que se aborda en un sprint se dividie en tareas durante la planificación de ese sprint
  - No se expresan en el formato de historia de usuario
  - Cada una la puede hacer una única persona, o quizás dos, en unas horas
  - Especifican cómo construir algo y no qué construir
    - El qué construir debe estar claro en las historias

---
Escribir buenas historias: los criterios INVEST

---
Los criterios INVEST
- Los criterios INVEST se usan para evaluar si una historia de usuario cumple su propósito
  - Independent
  - Negotiable
  - Valuable
  - Estimatable
  - Small
    - Más que pequeña, sería lo más pequeña posible que sirva para su objetivo
      - El tamaño no será igual para una épica, que para una historia sprintable
  - Testable

---
Independiente
- Las historias de usuario deberían ser independientes o, al menos, estar poco acopladas entre si
  - La interdependencia complica la estimación, la priorización y la planificación
- Si tenemos dos historias interdependientes podemos:
  - Intentar fusionarlas
    - Solo si no nos queda algo muy grande
  - Crear una tercera historia que saque la parte que es común a esas dos
  - Trocearlas en historias más pequeñas, buscando que estas sean más independientes
- A veces tendremos que vivir con historias interdependientes
  - Intentaremos abordarlas en el mismo sprint
  - Si no, como último recurso que debería ser muy ocasional, tendremos que aceptar que en algún sprint empezaremos algo que solo podremos acabar en algún sprint posterior

---
¿Independientes?
- Como programador/a, quiero poder ver simultáneamente partes alejadas de un mismo fichero fuente en el editor para poder analizar mejor su estructura
- Como programador/a, quiero poder dividir el editor en frames para poder tener diferentes vistas simultáneas del código de la aplicación que desarrollo
?
??
!!

---
Negociable
- Los detalles deberían ser negociables
  - Entre otras cosas, esto contribuye a que dueño de producto y equipo de desarrollo colaboren mejor y tengan más confianza mutua
- Las historias no son contratos cerrados
  - Son formas de recordar que hay que tener las conversaciones donde se concretarán
- Capturan la esencia de la funcionalidad deseada y por qué se desea
  - Pero dejan sitio para negociar los detalles
- Algunas cosas no se pueden negociar
  - Por ejemplo, requisitos legales

---
Valiosa
- Para clientes, usuarios, inversores...
  - Los clientes eligen el producto y pagan por él
  - Los usuarios lo usan
  - Los inversores han prestado dinero y quieren obtener un beneficio económico
- Una historia que no es valiosa para nadie no tiene sitio en la pila
  - Corolario: todas las historias de la pila deben ser valiosas
- Las historias “técnicas” pueden ser valiosas e ir a la pila
  - Aunque es más típico que vayan a la definición de hecho o acaben formando parte de otras historias, como criterios de aceptación o como parte de las tareas en las que las dividiremos para implementarlas

---
¿Valiosa?
- Como desarrollador, quiero migrar el sistema a la última versión de PostgreSQL para evitar seguir trabajando con una versión que ya no se mantiene
- Notad que es una “historia técnica”
?
??
!!

---
Estimable
- El tamaño de las historias debe poder ser estimado por el equipo
- Este tamaño se refiere al esfuerzo de desarrollo que hace falta para completarlas
- El tamaño de una historia es necesario
  - El dueño del producto necesita saberlo para priorizar
  - El equipo Scrum lo necesita para saber si la historia tiene que ser desagregada antes de poder meterla en un sprint
- Si el equipo no es capaz de estimar una historia, o bien es demasiado grande o bien es demasiado ambigua
  - Habrá que partirla en historias más manejables y detallarlas más
  - Si faltan conocimientos o tenemos incertidumbres, habrá adquirir estos conocimientos (explorar)

---
Pequeña (del tamaño adecuado)
- El tamaño adecuado depende de cuándo pensamos ponernos con ella
  - Si son para un sprint, hay que tener en cuenta que en un sprint queremos trabajar en varias historias a la vez
    - Porque si solo trabajamos en una, y no la terminamos, no entregaríamos absolutamente nada valioso en ese sprint
    - Si trabajamos en varias, malo será que no podamos acabar ninguna de ellas
- Una historia puede ser grande (es decir, va a costar mucho esfuerzo desarrollarla) si no planeamos trabajar en ella hasta dentro de un año
  - Sería una pérdida de tiempo ponernos a detallarla ahora

---
Testeable
- De forma binaria
  - O pasa o no pasa
- Esto requiere buenos criterios de aceptación
- Es la única forma de saber con certeza si la historia se ha hecho o no
- Diseñar tests ayuda a estimar el tamaño de una historia
  - Diseñar tests concretos suele saca a la luz detalles de la historia en los que no habíamos pensado bien
- Algunas historias no se pueden testear
  - Una épica no tendrá tests asociados
    - No pasa nada, no la vamos a construir directamente, antes la partiremos en historias más pequeñas
- Otras historias no podrán testearse de forma práctica
  - 99,99% de uptime en producción no se puede testear definitivamente, es algo que hay que ir midiendo constantemente
  - Aún así, tener este criterio de aceptación/entrada en la definición de hecho es útil, porque guiará el diseño de la aplicación

---
¿Testeable?
- Como programador, quiero que el buscador de código me haga sugerencias basadas en mis búsquedas previas en ese proyecto para agilizar mi trabajo
- ¿Qué criterios de aceptación necesitamos para que sea testeable?
?
??
!!

---
Requisitos no funcionales y adquisición de conocimiento

---
Requisitos no funcionales
- Se pueden escribir como historias si ese formato nos resulta conveniente, pero no hace falta
- En general no irán como entradas de la pila del producto porque son requisitos globales
  - Afectan al diseño y prueba de muchas de (o todas) las historias en la pila del producto
- Como norma general hay que intentar incluirlos en la definición de hecho del equipo
  - Así se comprueban en cada sprint para cada característica desarrollada

---
¿Entrada en la pila o definición de hecho?
Ninguna acción del usuario tardará más de 1 segundo en proporcionarle una realimentación (aunque no sea necesariamente la respuesta que busca)
?
??
!!

---
¿Entrada en la pila o definición de hecho?
El usuario tendrá a su disposición combinaciones de teclas para poder invocar más rápidamente las funciones más comunes del programa
?
??
!!

---
¿Entrada en la pila o definición de hecho?
El usuario podrá modificar las combinaciones de teclas que invocan las funciones más comunes del programa
?
??
!!

---
Historias de adquisición de conocimiento
- A veces necesitamos aprender algo nuevo y muchas veces la mejor forma es explorar
  - Hacer prototipos, pruebas de concepto, experimentos, estudios...
- Explorar es una forma de comprar información
  - Esta exploración tiene un coste
    - Principalmente el tiempo de las personas que hacen la exploración
  - Ese coste es el precio que pagamos por lo que hemos aprendido
- Se pueden representar perfectamente como historias de usuario y ser entradas en la pila del producto

---
Historias de adquisición de conocimiento - Ejemplo
- Como desarrollador, quiero prototipar dos alternativas para el nuevo motor de filtrado para saber cuál es mejor a largo plazo
- Condiciones de satisfacción
  - Comparar la velocidad de los 2 prototipos en búsquedas típicas
  - Comparar la velocidad de los 2 prototipos conforme aumenta el tamaño de los datos sobre los que se busca para analizar su escalabilidad
  - Escribir un breve informe describiendo los experimentos, los resultados y una recomendación razonada

---
Historias de adquisición de conocimiento
- Explorar no es gratis y hay que estimar el coste
  - P.ej, si esa exploración va a costarnos un sprint en el que trabajarán X miembros del equipo, el financiero de la empresa nos calculará los € que serán
- Luego estimamos el valor (en €) de la información que obtendremos
  - Que es el coste que tendría tomar una decisión equivocada por no haber contar con esta información
    - Estimar esto tampoco es sencillo, pero en general consiste en estimar cuánto tiempo vamos a perder si nos equivocamos al elegir, y cuantificar este tiempo en base a nuestros costes laborales
- El dueño del producto compara, y decide si esta historia tiene sitio en la pila, y su prioridad

---
Calcula el coste
- Estimamos que el coste de la exploración que necesitamos para elegir bien entre el componente A y el componente B es de 1000€
- Si elegimos mal, el coste de empezar de nuevo es de 5000€
- ¿Hacemos la exploración?
?
??
!!

---
Calcula el coste
- Estimamos que la exploración que necesitamos para elegir entre el componente A y el componente B es de 1000€
- Si elegimos mal, el coste de empezar de nuevo es de 1500€
- ¿Hacemos la exploración?
?
??
!!

---
Respuesta
- Coste esperado de explorar = 1000€
- Coste esperado de no explorar = 0.5 * 0€ + 0.5 * 1500€ = 750€
  - Si no exploramos hay un 50% de probabilidades de elegir bien (con coste 0€) y un 50% de elegir mal (y el coste son 1500€)
- Si somos neutrales con respecto al riesgo y racionales elegimos no explorar, porque el coste esperado es menor

---
Calcula el coste
- Estimamos que la exploración que necesitamos para elegir entre el componente A, el componente B y el componente C es de 1500€
- Si elegimos mal, el coste es de 1500€
  - Asumamos que el peor caso es que elegimos mal, pagamos este coste, volvemos a elegir mal y volvemos a pagar este coste
- ¿Hacemos la exploración?
?
??
!!

---
Respuesta
- Coste esperado de explorar = 1500€
- Coste esperado de no explorar = 1/3 * 0€ + 1/3 * 1500€ + 1/3 * 3000€ = 1500€
  - Si no exploramos hay una probabilidad de 1/3 de elegir bien a la primera (con coste 0€), 1/3 de elegir bien a la segunda (coste de 1500€) y 1/3 de elegir bien a la tercera (coste de 3000€)
- Si somos neutrales con respecto al riesgo y racionales elegimos explorar, porque a igualdad de coste esperado preferimos no correr riesgos
  - Si tenemos cierta preferencia por el riesgo (p.ej., nos encantaría pagar 0 euros), sería racional elegir no explorar

---
Conseguir historias

---
Conseguir historias
- Limitarnos a preguntar a los futuros clientes y/o usuarios es difícil
  - Incluso si saben lo que quieren y lo saben expresar (que a veces no es fácil), pueden cambiar luego de opinión
- Es mejor hacerles parte de un equipo que determina qué construir y constantemente revisa lo que se está construyendo

---
Taller de escritura de historias de usuario
- Pensar colectivamente en el valor de negocio que se desea
  - El equipo Scrum, junto a futuros clientes, usuarios, inversores...
- El objetivo es crear historias para lo que el producto o servicio tiene que hacer
- De unas horas a unos días, y generalmente con un foco específico
  - P.ej., historias para la próxima versión del producto
- Si es a principio de proyecto es útil definir distintos roles de usuario
  - Los del “Como <rol de usuario x> …”
- Y asociar estos roles con personas prototipo
  - Con un nombre propio, una descripción e incluso una foto
    - Eso nos ayuda a ponernos en su lugar y a pensar en sus necesidades
- Las historias pueden pensarse top-down (partiendo de una épica y luego desagregando), bottom-up, o con mezcla de ambas

---
Mapeo de historias
- Esta técnica descompone la actividad de los usuarios a alto nivel en pasos detallados
- Proporciona una vista bidimensional de las historias, que puede ser un buen complemento a la vista unidimensional de la pila del producto
- Aunque no se use formalmente, la idea de los flujos de trabajo (los pasos, la navegación) que siguen los usuarios en nuestra aplicación puede ayudar a entender el sistema

---
Bibliografía
- Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. A practical guide to the most popular agile process
  - Chapter 5 (Requirements and User Stories)