Gestión de Proyectos Software
Scrum – La pila del producto (Product backlog)

---
Contenidos
- La pila del producto
- Criterios DEEP
- Preparación (grooming)
- Gestión de flujos (flow management)
- ¿Cuántas pilas?

---
Pila del producto
- Lista priorizada de la funcionalidad que se desea para el producto
  - Conocimiento centralizado sobre qué se quiere construir, y en qué orden
- Central en Scrum, debe ser bien visible para todos los participantes

---
Entradas de la pila del producto
- Product backlog items (PBI)
- La mayoría son características (features)
  - Funcionalidad con valor tangible para el usuario/cliente
  - Nuevas, o mejoras/cambios en las existentes (conforme avanza el desarrollo)
  - Otras: defectos que hay que solucionar, mejoras técnicas, trabajo para adquirir conocimiento etc.

---
Entradas de la pila del producto
- Las buenas entradas siguen los criterios DEEP
  - Detailed appropriately
  - Emergent
  - Estimated
  - Prioritized

---
DEEP

---
Detalladas apropiadamente
- No todas las entradas tienen el mismo nivel de detalle al mismo tiempo
- Las entradas que se van a abordar pronto estarán cerca de la cima de la pila, y serán pequeñas y detalladas
  - Las que no se abordan de momento, justo al revés
- ¿Cuándo refinamos las entradas? Cuando las necesitemos, no antes

---
Emergentes
- Mientras se construye o mantiene un producto, la pila del producto nunca está completa ni congelada
  - Se actualiza continuamente en base a la información que llega
- La estructura de la pila es por tanto emergente
  - Conforme aparecen o se refinan entradas, el dueño del producto tiene que repriorizar la pila

---
Estimadas
- Cada entrada tiene una estimación de tamaño (esfuerzo de desarrollo)
  - El dueño del producto usa estas estimaciones como ayuda para decidir las prioridades
- Una entrada de alta prioridad y mucho esfuerzo estimado necesita ser refinada antes de pasar a un sprint
- Se suele estimar en puntos de historia o en días ideales
- La estimación debe ser lo suficientemente precisa (pero no más)
  - Las entradas más pequeñas estarán mejor estimadas
  - Las entradas muy grandes pueden no estar estimadas, o solo muy groseramente

---
Priorizadas
- La pila es una lista priorizada, pero es improbable que todas las entradas estén priorizadas
- Se priorizan las que planificamos para los próximos sprints
- También podemos priorizar lo que planeamos para la próxima versión
- Ir más allá de eso no vale la pena

---
Preparación Grooming

---
Grooming
- La pila del producto debe ser activamente mantenida, organizada y administrada
- El grooming incluye
  - Crear, refinar y eliminar PBI
  - Estimar PBI
  - Priorizar PBI

---
¿Quién hace el grooming?
- Esfuerzo colaborativo liderado por el dueño del producto
  - Participa todo el equipo Scrum y clientes, inversores...
  - Las decisiones finales son del dueño del producto
- Es una tarea importante, y el equipo de desarrollo debe dedicar una parte sustancial del tiempo de un sprint a ello (10% aparece como referencia)

---
¿Cuándo se hace el grooming?
- Grooming inicial: en la planificación de releases del producto
- Durante un sprint: un taller una vez por sprint o una vez a la semana (en horario regular) con el equipo de desarrollo
  - O, alternativamente, todos los días unos minutos tras el scrum diario (no tienen que participar todos los miembros del equipo de desarrollo)
- Durante la revisión del sprint también es un buen momento
- Es un proceso continuo y debe estar integrado en el proceso, pero Scrum no dicta exactamente cuándo

---
Definición de listo
- El grooming debería asegurar que las entradas en la cima de la pila están listas para llevarse a un sprint
- “Listo”, puede definirse como una lista de chequeos (igual que “hecho”). Por ejemplo, una entrada está lista si:
  - Su valor de negocio está claro, hay detalles suficientes para que el equipo de desarrollo decida si se podrá completar, no hay dependencias que impidan completarla, está estimada y cabe bien en un sprint, tiene criterios de aceptación (y quizás de prestaciones) claros y testeables, el equipo Scrum entiende como demostrar que está hecha cuando llegue la revisión del sprint

---
Gestión de flujos de trabajo (flow management)

---
Gestión de flujos de trabajo
- La pila del producto es crucial para alcanzar entrega de valor fluida en presencia de incertidumbre
- Va a llegar información importante de forma continua. Hay que organizarla, y organizar el trabajo, para que se procese con rapidez y con poco coste

---
Gestión de flujos en lanzamientos (release flow)
- El grooming en la pila de producto debe soportar una planificación de lanzamientos continuados
- Un lanzamiento se puede ver como una línea en la pila del producto
  - Por encima de la línea, las entradas van para el próximo lanzamiento
- Otra alternativa es usar dos líneas para cada lanzamiento, dividiendo así la pila en tres

---
Gestión de flujos en el sprint
- El grooming en la pila de producto es esencial para una planificación efectiva de cada sprint
- Ayuda tomar un punto de vista bajo el que la pila del producto es una tubería de requisitos que fluyen hacia los sprints
  - Donde serán diseñados, implementados y probados por el equipo
- Conforme los requisitos avanzan por la tubería, se revisan progresivamente mediante el grooming. Para cuando llegan al final deben ser “sprintables”
- Ese punto de vista destaca que el flujo de entrada y salida de requisitos debe ser fluido
  - Si es lento, al final nos quedamos sin requisitos sprintables
  - Si hay demasiados en la tubería, tenemos un inventario grande que posiblemente habrá que rehacer o tirar en el futuro
  - Muchos equipos tratan de tener siempre suficientes entradas listas para sprint en la pila de producto como para tres sprints

---
¿Cuántas pilas?

---
¿Cuántas pilas del producto?
- La regla básica es: “un producto, una pila”
- Pero definir producto no es obvio
  - ¿Es Impress un producto, o lo es LibreOffice?
- Podemos considerar como producto algo de valor, por lo que algún cliente pagaría y que nosotros estamos dispuestos a empaquetar y vender

---
Productos grandes – pilas jerárquicas
- Si un producto es grande, podemos tener muchos equipos trabajando
  - Igual no es práctico, ni hace falta, que todos compartan la misma pila
- Una solución es dividir los equipos por áreas
  - Cada área trabaja en algo razonablemente independiente de las otras y que aporta valor identificable al cliente

---
Productos grandes – pilas jerárquicas
- Basándonos en esta idea, podemos crear pilas jerárquicas
- Una pila que describe y prioriza las características a gran escala (p. ej. épicas) del producto
  - Con un dueño de producto “global”
- Y cada área tiene su propia pila con entradas más detalladas
  - Estas pilas de área serán compartidas por los equipos del área

---
Varios equipos – una pila
- Si hay varios equipos trabajando en un producto, una pila única nos permite optimizar a nivel de producto
  - Cada entrada se prioriza frente a todas las demás del producto
- Si cualquier equipo puede abordar cualquier entrada, esta estrategia es la mejor
- Si los equipos están especializados, nos haría falta una pila por equipo
- En la práctica no creamos una pila por equipo, sino que tenemos una pila compartida con una “vista” de la misma para cada equipo
  - Esto tiene algunas ineficiencias. Por eso muchas organizaciones tratan de que los equipos sean lo más intercambiables posible

---
Un equipo – muchos productos
- Lo ideal es 1 pila por producto, y 1..N equipos por pila
- Si un equipo tiene que trabajar en distintos productos, tendrá distintas pilas
  - Esto es en general poco eficiente, pero a veces inevitable
- Una opción es que en cada sprint el equipo trabaja sólo en entradas de una de las pilas
- Si no es posible, podemos intentar mezclar las M pilas en una (los dueños de producto tendrán que coordinarse)
  - Incluso si las mantenemos separadas, alguien tendrá que priorizar las entradas de entre las M para los sprints

---
Bibliografía
- Kenneth S. Rubin. Essential Scrum. A practical guide to the most popular agile process
  - Chapter 6 (Product Backlog)